Sistema de monitoreo asistido por visión artificial para la identificación de potenciales deslizamientos de tierra

David Amell Osorio

Kevin Giraldo Pérez

Juan José González Guzmán

Tomás Vásquez Campuzano

Santiago Alberto Vélez Casallas

David Zuluaga Henao

Formulación de proyectos de ingeniería

Avance 2

Leonel Francisco Castañeda Heredia

Profesor

UNIVERSIDAD EAFIT

ESCUELA DE CIENCIAS APLICADAS E INGENIERIA

INGENIERÍA MECÁNICA

MEDELLÍN

2024

CONTENIDO

Pág.

1.	IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA	7

2.	RESUMEN EJECUTIVO	2

3.	ANTECEDENTES	3

4.	BIBLIOGRAFÍA	4

5.	ANEXOS	1

LISTA DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Análisis de participantes.	4

Tabla 2. Árbol de problemas	5

Tabla 3. Árbol de objetivos	8

Tabla 4. Análisis de alternativas.	9

Tabla 5. Estructura analística del proyecto.	11

Tabla 6. Productos esperados.	12

Tabla 7. Matriz de marco lógico.	14

Tabla 8. Cronograma.	19

Tabla 9. Presupuesto - Resumen.	21

Tabla 10. Presupuesto – Talento Humano.	21

Tabla 11. Presupuesto – Equipos y software.	21

Tabla 12. Presupuesto - Capacitación.	21

Tabla 13. Presupuesto - Servicios.	21

Tabla 14. Presupuesto – Materiales e insumos.	22

Tabla 15. Presupuesto – Gastos de viaje.	22

Tabla 16. Presupuesto - Infraestructura.	22

Tabla 17. Presupuesto - Administrativos.	22

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Título de la figura xx	6

Figura 2. Título de la figura xx	6

LISTA DE ANEXOS

Pág.

Anexo 1. Título del anexo xx	1

Anexo 2. Título del anexo xx	2

# IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA TÉCNICO

| Nivel | Descripción |
| --- | --- |
| Industria | Industria vial en infraestructura |
| Línea de negocio | Monitoreo de potenciales deslizamientos de tierra |
| Planta/ instalación | Red de vías del Departamento de Antioquia |
| Área de producción/ unidad/ activo | Monitoreo vial. Prevención y mitigación de desastres. |
| Sistema | Ruta departamental |
| Subsistema | Concesión vial |
| Dispositivo/ mecanismo | Tramo vial montañoso |
| Componente | Sección de curva con talud de fondo |
| Elemento | Pavimento y área geológica circundante |

Descripción Sistema técnico

Debido a la naturaleza del problema abordado --La predicción y alerta de deslizamientos sobre infraestructura vial--, el sistema técnico corresponde a un tramo de carretera y su territorio circundante, cuyo histórico de deslizamientos sea comparativamente crítico y muestre una relación de recurrencia a lo largo del tiempo (NASA, 2024). Adicionalmente, este histórico debe, idealmente, mostrar indicios de derrumbes causados por temporada de precipitaciones y a su vez, otros sin relación directa a estas, aduciendo así a fallas geológicas en la zona, las dos de las variables principales que usa NASA en su sistema de detección LHASA (Landslide Hazard Assessment for Situational Awareness) (Emberson et al., 2020; NASA, 2024).

Este sistema tiene como elemento básico al pavimento y sección de suelo circundante, sobre los cuales se realizarán Las pertinentes medidas en el espectro infrarrojo. Las dimensiones de monitoreo sobre este elemento corresponden a la definición media de los instrumentos ópticos en las constelaciones satelitales que se utilizarán para el monitoreo. Adicionalmente se eligió un componente de estudio sobre el cuál monitorear dicha sección de pavimento a un tramo de carretera curvo, dado a que la literatura apunta a que es en estás donde se presenta mayor riesgo de deslizamiento debido a posibles dificultades con el drenaje de agua y posibles impactos geológicos por construcción de la curva inherentes a la topografía que la obra deja sobre el suelo, más complicada que en las secciones rectas (Federal Highway Administration, 2002). A su vez, se requiere que dicha sección de curva cuente con un talud de fondo, secciones de corte de montaña que aumentan aún más el impacto de la obra sobre la estabilidad geológica de la zona.

Por último, se establecen como unidades macro del sistema una ruta departamental, una carretera de una concesionaria dentro de la ruta, y un tramo montañoso donde estén con mayor facilidad curvas y taludes de fondo.

Fichas técnicas

Releases · ultralytics/yolov5. (n.d.). GitHub.

https://github.com/ultralytics/yolov5/releases

nasa. (n.d). GitHub - nasa/LHASA: Landslide Y Hazard Analysis for Situational Awareness. GitHub. https://github.com/nasa/lhasa

# IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

- Título de la propuesta: Sistema de monitoreo asistido por visión artificial para la identificación de potenciales deslizamientos de tierra.

- Nombre de la entidad proponente y demás entidades:

- Nombre entidad proponente: Grupo de trabajo conformado por estudiantes de la materia Anteproyecto.

- Nombre de la entidad aliada No. 1: Universidad Eafit

- Localización (foco de la propuesta):

Región: Eje cafetero

Departamento: Antioquia

Municipio(s): Todos los municipios que conforman el Valle de Aburra y el Oriente antioqueño

Centro poblado: Urbano y rural

Resguardo: No aplica

- Lugar de ejecución: Antioquia

- Duración: 6 meses

- Conformación del equipo de trabajo:

| Nombre | Dedicación (horas/semana) | Numero de meses | Función en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Director | 12 horas horas durante 24 semanas | 6 meses | Dirigir y representar el proyecto ante las demás entidades |
| Coordinador técnico | 48 horas durante 24 semanas | 6 meses | Integrador de sistemas |
| Ingeniero de software | 144 horas durante 24 semanas | 6 meses | Programador |
| Ingeniero mecánico o civil | 144 horas durante 24 semanas | 6 meses | Analista técnico |
| Geólogo | 144 horas durante 24 semanas | 6 meses | Analista técnico |

- Alineación con la política pública

Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS)

ODS 2: Hambre Cero

Meta 2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos.

Indicador 2.c.1 Indicador de anomalías en los precios de los alimentos expedido por la FAO.

ODS 3: Salud y Bienestar

Meta 3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.

Indicador 3.d.1 Capacidad prevista en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y preparación para emergencias de salud expedido por la OMS.

ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura

Meta 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Indicador 9.1.1 Proporción de la población rural que vive a menos de 2 km de una carretera transitable todo el año expedido por el Banco mundial.

ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Meta 11.5: Reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo hincapié en la protección de las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Indicador 11.5.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 personas expedido por la UNDRR.

Indicador 11.5.2 Pérdidas económicas directas atribuidas a los desastres en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial expedido por la UNDRR.

Indicador 11.5.3 (a) Daños en la infraestructura crítica y b) número de interrupciones de los servicios básicos, atribuidos a desastres expedido por la UNDRR.

ODS 13: Acción por el Clima

Meta 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

Indicador 13.1.2 Número de países que adoptan y aplican estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres en consonancia con el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 expedido por la UNDRR.

Indicador 13.1.3 Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias locales de reducción del riesgo de desastres en consonancia con las estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres expedido por la UNDRR.

ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres

Meta 15.1 Para 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

Indicador 15.1.1 Superficie forestal en proporción a la superficie total expedido por la FAO.

Plan Nacional de Desarrollo: “Colombia potencia mundial de la vida. 2022 -2026”

- Eje de desarrollo:

Eje 4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática.

- Sección del eje de desarrollo:

Sección 1. Transición energética segura, confiable y eficiente para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima.

- Articulo(s) de la sección:

Artículo 225. Fortalecimiento de la institucionalidad para el sector ciencia, tecnología e innovación.

Artículo 226. Políticas de investigación e innovación orientadas por misiones.

Artículo 229. Formulación de plan de conocimiento geo científico y áreas de reserva estratégica minera para el desarrollo de proyectos asociativos.

*Artículo 38. Estrategia nacional de coordinación para la adaptación al cambio climático de los asentamientos y reasentamientos humanos.

Plan Departamental de Desarrollo: “Por Antioquia firme. 2024-2027”

- Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental:

Línea estratégica 3. Inversión desde la confianza.

- Componente de la estrategia de Desarrollo Departamental:

Componente 3.1. Infraestructura para la equidad y la competitividad.

- Programa(s) del componente de Desarrollo Departamental:

Programa 3.1.1. Urbanismo para el desarrollo.

Programa 3.1.2. Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial.

Programa 3.1.3. Transformación digital de Antioquia.

Plan Municipal de Desarrollo de Medellín: “El plan es con vos. 2024-2027”

- Pilar(es) del Plan de Desarrollo Municipal:

Pilar 1. Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible.

Pilar 4. Infraestructura y desarrollo.

- Componente(s) del pilar de Desarrollo Municipal:

Componente 1.1. Conexión para el bienestar y la sostenibilidad.

Componente 4.3. Movilidad sostenible e integral

# RESUMEN EJECUTIVO

Los deslizamientos de tierra son una problemática que afecta la infraestructura de los países montañosos, especialmente durante las temporadas de lluvia. Estos eventos pueden causar graves daños en la infraestructura vial de una región, interrumpir el tránsito y poner en riesgo la seguridad de los usuarios. Identificar zonas de riesgo potencial se convierte entonces en una tarea crucial que permite tomar medidas preventivas para minimizar los impactos de estos eventos (Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, 2018; IPCC, 2021).

Para abordar esta problemática, se propone un sistema de monitoreo que permita alertar sobre potenciales deslizamientos que puedan afectar la infraestructura vial de una región. El presente proyecto propone desarrollar una herramienta basada en un algoritmo de visión artificial que, utilizando datos de satélites de la NASA, identificará áreas propensas a deslizamientos. Esta herramienta se fundamentará en el algoritmo LHASA, que analiza imágenes satelitales para medir la temperatura del suelo y detectar fluctuaciones que podrían indicar un deslizamiento inminente (Kirschbaum, 2020). Al combinar esta tecnología con un análisis histórico de ocurrencias, se busca crear un sistema de alerta temprana que permita a las autoridades locales implementar planes de prevención y mitigación de riesgos, salvaguardando la integridad de la infraestructura vial y la seguridad de los usuarios (Cruz et al., 2022; FEMA, 2020).

La metodología del proyecto consiste en usar la visión artificial para monitorear áreas propensas a deslizamientos, considerando problemas de drenaje y características geológicas específicas. Para ello, será necesario acceder a los datos proporcionados por la NASA, identificando zonas con un historial de deslizamientos recurrentes. Esto permitirá entrenar el algoritmo para identificar patrones de comportamiento previos a los deslizamientos, lo que facilitará la predicción de eventos futuros (Zhou et al., 2023; Amatya, 2021).

El proyecto se desarrolla debido a la necesidad de mejorar los sistemas de alerta de deslizamientos, junto con la seguridad vial y la prevención de desastres. Los resultados esperados incluyen la identificación de áreas de alto riesgo, con un mapeo detallado de tramos de carretera propensos a deslizamientos y la clasificación de estos tramos según el nivel de riesgo. Además, se desarrollarán estrategias preventivas, como recomendaciones para la mejora del drenaje en tramos críticos y propuestas de medidas de ingeniería para estabilizar taludes y suelos (Giri, 2018). Se implementará un sistema de alerta temprana, creando protocolos de alerta basados en datos en tiempo real y coordinando con autoridades locales para una respuesta rápida y efectiva (UNDRR, 2022).

Este proyecto es presentado por estudiantes de la Universidad EAFIT, en colaboración con el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales (Urbam). Estas alianzas asegurarán el acceso a la infraestructura informática como la super computadora APOLLO necesaria para la implementación exitosa del sistema de predicción y alerta de deslizamientos. Al final, se espera que esta propuesta no solo mejore la seguridad de los usuarios de la carretera, sino que también contribuya a la continuidad y eficiencia del transporte vial, reduciendo los costos económicos relacionados con la logística y el transporte de bienes valiosos en regiones vulnerables (World Bank, 2021).

# ANTECEDENTES

¿Quiénes son sus pares o aliados? Personal: ejemplo geólogo Ramiro perrz, investigador blablabla, aliados, empresa EAFIT dependencia tal…

Desarrollos similares a nivel nacional e internacional

Los deslizamientos de tierra o “movimientos de masa” son un fenómeno con una recurrencia tal que, según cifras del banco mundial (Campos et al.,2012), a pesar de ser eventos localizados en zonas de desastre más pequeñas, han causado un número acumulado de muertes superior al de los sismos. Es tal la importancia de su mitigación que, se puede observar en la sección 2 del presente documento, el objetivo de desarrollo sostenible 11.5 (UNEP, 2024) especifica la necesidad en la reducción de muertes humanas debido a deslizamientos. En Colombia la situación no es diferente a la referenciada por el ODS: el mapa de riesgo que realizó el Servicio Geológico Colombiano para el 2018, sitúa a más del 80% de la población colombiana en zonas con un riesgo “Alto” por movimiento de masa. En el histórico según la UNGRD (2020) en los último 100 años se han dado más de 11.800 derrumbes tan solo en Colombia, que han cobrado la vida de cerca de 7.590 personas, y han afectado de alguna manera a aproximadamente 239.740 familias. La región con mayor cantidad de registros en este histórico es el departamento de Antioquia, con 1.393 casos. Cabe resaltar que Antioquia es impactada incluso en su zona geográfica más poblada, El Valle de Aburrá, que por su formación geomorfológica, su composición litológica, corteza terrestre, pendientes, factores climáticos, la actual y progresiva ocupación urbanística, y la ocupación y construcción informal en el territorio, favorecen los deslizamientos, afectando la integridad y funcionalidad de las vías, lo que representa elevados grandes costos para en la economía del departamento y pérdidas de vidas humanas (Restrepo, 2023) y sus capacidades logísticas.

A nivel internacional y nacional, la implementación de sistemas de monitoreo para la identificación de deslizamientos de tierra ha cobrado relevancia en los últimos años. Tomando como referencias artículos de Scopus, publicadas en revistas científicas de alto impacto como Stochastic Environmental Research and Risk Assessment y Multimedia Tools and Applications, han demostrado la eficacia de modelos de aprendizaje profundo para predecir la ocurrencia y localización de estos eventos geológicos. Estas investigaciones sentaron las bases para el desarrollo de herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas y accesibles, como las redes neuronales jerárquicas y los modelos de aprendizaje profundo ligeros.

A nivel local, iniciativas como la implementada por la Alcaldía de Cali son un claro ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede contribuir a la gestión del riesgo de desastres. La herramienta desarrollada por la entidad permite pronosticar el riesgo de deslizamientos de tierra, lo que facilita la toma de decisiones y la implementación de medidas preventivas. Estos casos de éxito demuestran la pertinencia de nuestro proyecto, que propone el desarrollo de un sistema de monitoreo asistido por visión artificial para la identificación de potenciales deslizamientos de tierra.

Este proyecto se alinea con las tendencias globales y nacionales en la aplicación de tecnologías innovadoras para la gestión del riesgo de desastres. En el aprendizaje profundo y la visión artificial, buscamos desarrollar una herramienta que permita detectar signos de inestabilidad en los taludes, lo que facilitará la implementación de medidas de mitigación y la protección de vidas humanas y bienes materiales. Los resultados obtenidos en investigaciones previas, así como las iniciativas implementadas a nivel local, brindan una nutrida base para el desarrollo del proyecto y permiten ver un futuro donde la tecnología sea una aliada fundamental en la prevención de desastres.

A estos antecedentes se suman las iniciativas que se han llevado a cabo por la entidad aliada, la Universidad EAFIT, especialmente desde su Centro de Estudios Urbanos y Ambientales (Urbam), en materia de estudio de riesgos por derrumbes, en donde resalta el trabajo realizado en conjunto con la escuela de diseño de Harvard Re Habita la ladera (Echeverri te al., 2012)

A nivel internacional y nacional, la implementación de sistemas de monitoreo para la identificación de deslizamientos de tierra ha cobrado relevancia en los últimos años. Investigaciones publicadas en revistas científicas de alto impacto como *Stochastic Environmental Research and Risk Assessment* y *Multimedia Tools and Applications*, han demostrado la eficacia de modelos de aprendizaje profundo para predecir la ocurrencia y localización de estos eventos geológicos. Estas investigaciones sentaron las bases para el desarrollo de herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas y accesibles, como las redes neuronales jerárquicas y los modelos de aprendizaje profundo ligeros. Estas herramientas han permitido la identificación temprana de áreas vulnerables, mejorando significativamente la capacidad de respuesta ante eventos de deslizamiento (Benavides Pinilla, 2019).

En el ámbito internacional, el uso de tecnologías avanzadas ha sido fundamental para mejorar la gestión de riesgos. Los modelos ligeros de aprendizaje profundo pueden ser útiles en regiones con datos limitados, proporcionando predicciones precisas y eficientes (Benavides Pinilla, 2019). Estas iniciativas internacionales subrayan la importancia de la adopción de tecnologías avanzadas para la gestión del riesgo y la protección de las comunidades. En Colombia, destacan iniciativas nacionales como el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), que usan cámaras y sensores para monitorear variables hidrometeorológicas y de calidad del aire, permitiendo gestionar los riesgos asociados a deslizamientos.

A nivel local, iniciativas como la implementada por la Alcaldía de Cali son un claro ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede contribuir a la gestión del riesgo de desastres. La herramienta desarrollada por la entidad permite pronosticar el riesgo de deslizamientos de tierra, lo que facilita la toma de decisiones y la implementación de medidas preventivas. Esta herramienta combina datos de sensores con modelos predictivos avanzados para identificar áreas de alto riesgo, lo cual refuerza la pertinencia del desarrollo de sistemas de monitoreo asistidos por visión artificial (Benavides Pinilla, 2019).

Nuestro proyecto, que propone el desarrollo de un sistema de monitoreo asistido por visión artificial para la identificación de potenciales deslizamientos de tierra, se alinea con estas tendencias globales y nacionales en la aplicación de tecnologías innovadoras para la gestión del riesgo de desastres. Al aprovechar los avances en el campo del aprendizaje profundo y la visión artificial, buscamos desarrollar una herramienta que permita detectar de manera temprana signos de inestabilidad en los taludes. Esto facilitará la implementación de medidas de mitigación y la protección de vidas humanas y bienes materiales.

Los resultados obtenidos en investigaciones previas y las iniciativas implementadas a nivel local demuestran la factibilidad de usar la tecnología de monitoreo remoto como una aliada fundamental en la prevención de desastres, resaltando la pertinencia de esta propuesta en un contexto de creciente atención a la gestión del riesgo de desastres a nivel mundial.

Para mostrar la pertinencia del desarrollo de la propuesta del proyecto de un sistema de monitoreo asistido por visión artificial para la identificación de potenciales deslizamientos de tierra, es esencial considerar los resultados obtenidos en investigaciones previas y la experiencia acumulada en la implementación de tecnologías similares. Por ejemplo, el estudio de Aguilera et al. (2022) destaca la utilidad de las redes neuronales jerárquicas para predecir la ocurrencia y tamaño de deslizamientos de tierra. En su investigación, se presentan datos planimétricos de deslizamientos, clasificados en diferentes categorías de riesgo, que reflejan la capacidad de estas tecnologías para identificar zonas vulnerables y prever posibles eventos geológicos. La imagen adjunta ilustra la clasificación de diferentes áreas según el nivel de riesgo de deslizamiento, con una clara distinción entre las clases de riesgo (Clase 0 a Clase 3), lo cual evidencia la precisión del modelo propuesto en la identificación de áreas críticas (Aguilera et al., 2022).

Además, la implementación local de herramientas como la desarrollada por la Alcaldía de Cali, que utiliza inteligencia artificial para pronosticar el riesgo de deslizamientos de tierra, ha demostrado ser eficaz para facilitar la toma de decisiones preventivas. Estos resultados refuerzan la necesidad y relevancia de seguir avanzando en el desarrollo de tecnologías de monitoreo y predicción de desastres naturales, proporcionando un fundamento sólido para la propuesta de un sistema basado en visión artificial.

Estas experiencias, combinadas con los avances reportados en otros estudios, subrayan la importancia de contar con sistemas de monitoreo avanzados que puedan identificar señales tempranas de inestabilidad en los taludes. La tecnología propuesta no solo busca prevenir desastres, sino también proteger vidas humanas y bienes materiales, lo cual es crucial en regiones propensas a estos fenómenos naturales.

# BIBLIOGRAFÍA

- Aguilera, Q., Lombardo, L., Tanyas, H., et al. (2022). On the prediction of landslide occurrences and sizes via Hierarchical Neural Networks. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 36, 2031–2048. https://doi.org/10.1007/s00477-022-02215-0

- Alcaldía de Cali. (2024). Alcaldía de Cali implementa herramienta de inteligencia artificial para pronosticar el riesgo de deslizamientos de tierra. https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/181895/alcaldia-de-cali-implementa-herramienta-de-inteligencia-artificial-para-pronosticar-el-riesgo-de-deslizamientos-de-tierra/

- Federal Highway Administration. (2002). Geotechnical engineering circular no. 5: Evaluation of highway slopes and embankments. U.S. Department of Transportation.

- Amatya, P., Kirschbaum, D., Stanley, T., Tanyas, H., (2021) Landslide mapping using object-based image analysis and open-source tools, Engineering Geology, Volume 282,106000, ISSN 0013-7952, https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2021.106000

- Benavides Pinilla, C. H. (2019). Identificación automática de nubes a partir de imágenes tomadas por cámara hemisférica y su relación con la radiación solar incidente en el Valle de Aburrá. [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia].

- Campos G., A., & Holm-Nielsen, N. (2012). Análisis de la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia un aporte para la construcción de Políticas Públicas Coordinadores y Editores Ana Campos G., Niels Holm-Nielsen. Banco Mundial. https://documents1.worldbank.org/curated/en/671321468026993367/pdf/701030ESW0P1290ESTI0N0DEL0RIESGOweb.pdf

- Cruz et al. (2022). Mitigating Infrastructure Risks from Climate Change: A Comprehensive Approach. Journal of Infrastructure Systems. https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-environ-112320-101903

- Echeverri Restrepo, A., Vélez, A. E., & Werthmann, C. (2012). Rehabitar la ladera: Operaciones en áreas de riesgo y asentamiento precario en medellín = shifting ground: Precarious settlements and geological hazard in Medellin. Universidad EAFIT. https://www.eafit.edu.co/centros/urbam/articulos-publicaciones/Documents/urbam_eafit_rehabitar_la_ladera.pdf

- Emberson, R., D. Kirschbaum, and T. Stanley. 2020. New global characterisation of landslide exposure, Natural Hazards and Earth System Sciences, 20 (12): 3413-3424. doi: 10.5194/nhess-20-3413-2020.

- Estudio sobre el impacto del cambio climático en la economía colombiana (2020). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia.

https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-prospectiva-desarrollo-nacional/direccion-ambiente-desarrollo-sostenible/Paginas/sobre-estudios-economicos-del-desarrollo-sostenible.aspx

- FEMA (2020). Hazard Mitigation Planning: A Guide for Communities.

https://www.fema.gov/emergency-managers/risk-management/hazard-mitigation-planning

- GIM International (2021). Satellite Imagery for Disaster Management. https://www.gim-international.com/themes/satellite-imagery

- Giri, P., Ng, K., and Phillips, W. (April 2019), Wireless Sensor Network System for Landslide Monitoring and Warning, in IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 68, no. 4, pp. 1210-1220, doi: 10.1109/TIM.2018.2861999.

- IPCC (2021). Cambio Climático 2021: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad.

https://www.un.org/es/climatechange/ipcc-wgii-report

- Kirschbaum, D., Stanley, T., Emberson, R., Amatya, P., Khan, S., & Tanyas, H. (2020). Global Landslide Hazard Assessment for Situational Awareness (Lhasa) Version 2: New Activities and Future Plans. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-11012

- Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (2018). Informe Global sobre el Riesgo de Desastres.

https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/evaluacion-global-sobre-la-reduccion-del-riesgo-de-desastres

- NASA. (2024). Global Landslide Catalog, Map Gallery. https://maps.nccs.nasa.gov/arcgis/apps/MapAndAppGallery/index.html?appid=574f26408683485799d02e857e5d9521

- NASA (2023). Earth Observing System Data and Information System.

https://www.earthdata.nasa.gov/eosdis

- Restrepo, J. (2023). Periódico Alma máter. Valle de Aburrá: una de las zonas más afectadas y propensas a deslizamientos en Colombia. https://udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z0/fYwxD4IwFIT_igsjaQVEHYmDiXFwMAa6mCd90adtH5RCjL9e1MG4uFzuLt-dUKIUysFAZwjEDsyYK5UfF8tVMi0yuZV5lssi32WzebJO9wcpNkL9B8YHuratKoSq2QW8B1E27AOYXiNEErrfdGGLH__SieNANUEXyffakeYX9a0b9MSaagZjwUJAH0mNnaEHWEIXuIsHMAZjjTGceu8hbsDOk1Q0N1U9ARWcqt0!/

- UNDRR (2022). Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction.

https://www.undrr.org/gar#:~:text=Global%20Assessment%20Report%20on%20Disaster%20Risk%20Reduction%202022%20(GAR),cascade%20across%20geographies%20and%20sectors.

- UNGRD. (2020). Riesgo por movimientos en masa en Colombia. UNGRD. https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2020/Riesgo-por-movimientos-en-masa-en-Colombia.aspx

- UNEP. (2024). Goal 11: Sustainable Cities and communities. UNEP. https://www.unep.org/explore-topics/sustainable-development-goals/why-do-sustainable-development-goals-matter/goal-11#:~:text=Target%2011.5%3A%20By%202030%2C%20significantly,poor%20and%20people%20in%20vulnerable

- World Bank (2021). The Economic Costs of Climate Change.  https://documents1.worldbank.org/curated/en/099072023124015474/pdf/P1781040f920a400809a2c09e70149f435b.pdf

- Zhou et al. (2023). Artificial Intelligence and Machine Learning for Landslide Prediction. Landslides Journal. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S277323042400043X

# ANEXOS

Anexo 1. Clasificación de áreas de riesgo de deslizamiento basada en datos planimétricos. En Aguilera, Q., Lombardo, L., Tanyas, H., et al. (2022). On the prediction of landslide occurrences and sizes via Hierarchical Neural Networks. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 36, 2031–2048.